**Undervisningsoversigt**

|  |  |
| --- | --- |
| Titel | Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling |
| Ref. DigCompEdu  | Tværgående |
| Nøgleord (meta tag) | Budgettering, Finans, Administration, Ressourcer |
| Sprog | Dansk |
| Formål / Mål / Læring | Lær det grundlæggende for at starte en IT-investeringsportefølje Undgå almindelige fejl når man starter en IT-portefølje Lær god praksis at kende når man starter IT-investeringsportefølje Lær budgetmetoder at kende |
| Beskrivelse | Kernen i digitalisering handler om at blive mere strategisk og effektiv i udbydelsen af services og i etableringen af en direkte forbindelse med sin organisations referencekohorte samt de meste relevante interessenter og interessegrupper.Dette hjælper en organisation til at blive meget mere praktisk i forståelsen af, hvilke nye IT-uddannelsesparadigmer man måske er nødt til at implementere for at leve op til organisationens potentiale og deres kommende elevers forventninger. |
| Indhold: 3 pakker | **Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling****Pakke 1: Introduktion til IT-investeringer for uddannelses- og kursusudbydere**1.1 Disclaimer1.2 Et dobbelt fokus**Pakke 2: Dette skal man ændre i forbindelse med IT-investeringer**2.1 Gør op med dårlige vaner2.2 Tre almindelige fejl man skal kende og undgå2.3 Tegn på problemer2.4 Hvorfor behovet for en køreplan?**Pakke 3: Dette skal man gøre i forbindelse med IT-investeringer**3.1 Start fra bunden3.2 IT-porteføljens styringscyklus3.3 Planlægning3.4 Planlægning– fire levedygtige modeller til budgettering (del 1)3.5 Planlægning– fire levedygtige modeller til budgettering (del 2)3.6 Styring3.7 Forandring3.8 Tilpasning3.9 Test 🡪 Validering 🡪 Konsolidering3.10 Master budget3.11 Det sjove ved IT-budgettering for uddannelses- og kursusudbydere |
| Selv-evaluering (multiple choice spørgsmål og svar) | * **En “make it rain” tilgang til IT-budgettering:**
	+ - Det er fordelagtigt på både kort og langt sigt
		- Opdeler omkostningskategorier pr. enhed
		- **Bør undgås, da det beviseligt ikke er indvirkningsfuldt**
* **Et af de typisk røde flag er:**
	+ - **Høj entropi**
		- En for streng definition af roller og ansvar
		- Udlicitering af IT services
* **Den analogiske budgetteringsmodel**
	+ - Den indikerer tilgangen af en stor sum, som dernæst fordeles mellem forskellige omkostningskategorier
		- Tillader større fleksibilitet
		- **Ingen af ovenstående**
* **Programkonsolidering vedrører:**
	+ - Operativt budget
		- **Økonomisk budget**
		- Finansbudget
 |
| Værktøjskasse (guidelines, bedste praksis, checkliste, erfaringer…) | Navn  | 1. IT Project – Annual Budget Template
2. Annual IT Budget Template – Operating Expenses and Annual IT Budget Template – Capital Expenditure
 |
| Beskrivelse | 1. Dette værktøj er målrettet facilitering af en årlig estimering af alle operationelle og kapitalomkostninger, som organisation X er nødt til at overveje i forbindelse med fornyelse af deres IT setup.
2. Disse værktøjer er mere strømlinede versioner af den ovenstående, mere intuitive og fleksible for mindre organisationer, professionelle, osv.
 |
| Filnavn | 1. RESET\_PR3\_IHF\_TOOL\_annual IT project budget template\_DK
2. RESET\_PR3\_IHF\_TOOL\_annual budget template for IT\_DK
 |
| Ressourcer (videoer, links)  | N/A |
| Tilhørende materiale | N/A |
| Tilhørende PowerPoint | RESET\_PR3\_IHF\_Budgeting\_ppt\_DK |
| Bibliografi | N/A |
| Udarbejdet af  | IHF asbl  |