**Undervisningsoversigt**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titel | Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling | |
| Ref. DigCompEdu | Tværgående | |
| Nøgleord (meta tag) | Budgettering, Finans, Administration, Ressourcer | |
| Sprog | Dansk | |
| Formål / Mål / Læring | Lær det grundlæggende for at starte en IT-investeringsportefølje  Undgå almindelige fejl når man starter en IT-portefølje  Lær god praksis at kende når man starter IT-investeringsportefølje  Lær budgetmetoder at kende | |
| Beskrivelse | Kernen i digitalisering handler om at blive mere strategisk og effektiv i udbydelsen af services og i etableringen af en direkte forbindelse med sin organisations referencekohorte samt de meste relevante interessenter og interessegrupper.  Dette hjælper en organisation til at blive meget mere praktisk i forståelsen af, hvilke nye IT-uddannelsesparadigmer man måske er nødt til at implementere for at leve op til organisationens potentiale og deres kommende elevers forventninger. | |
| Indhold: 3 pakker | **Budgettering og mobilisering af ressourcer til digital omstilling**  **Pakke 1: Introduktion til IT-investeringer for uddannelses- og kursusudbydere**  1.1 Disclaimer  1.2 Et dobbelt fokus  **Pakke 2: Dette skal man ændre i forbindelse med IT-investeringer**  2.1 Gør op med dårlige vaner  2.2 Tre almindelige fejl man skal kende og undgå  2.3 Tegn på problemer  2.4 Hvorfor behovet for en køreplan?  **Pakke 3: Dette skal man gøre i forbindelse med IT-investeringer**  3.1 Start fra bunden  3.2 IT-porteføljens styringscyklus  3.3 Planlægning  3.4 Planlægning– fire levedygtige modeller til budgettering (del 1)  3.5 Planlægning– fire levedygtige modeller til budgettering (del 2)  3.6 Styring  3.7 Forandring  3.8 Tilpasning  3.9 Test 🡪 Validering 🡪 Konsolidering  3.10 Master budget  3.11 Det sjove ved IT-budgettering for uddannelses- og kursusudbydere | |
| Selv-evaluering (multiple choice spørgsmål og svar) | * **En “make it rain” tilgang til IT-budgettering:**   + - Det er fordelagtigt på både kort og langt sigt     - Opdeler omkostningskategorier pr. enhed     - **Bør undgås, da det beviseligt ikke er indvirkningsfuldt** * **Et af de typisk røde flag er:**    + - **Høj entropi**     - En for streng definition af roller og ansvar     - Udlicitering af IT services * **Den analogiske budgetteringsmodel**   + - Den indikerer tilgangen af en stor sum, som dernæst fordeles mellem forskellige omkostningskategorier     - Tillader større fleksibilitet     - **Ingen af ovenstående** * **Programkonsolidering vedrører:**   + - Operativt budget     - **Økonomisk budget**     - Finansbudget | |
| Værktøjskasse (guidelines, bedste praksis, checkliste, erfaringer…) | Navn | 1. IT Project – Annual Budget Template 2. Annual IT Budget Template – Operating Expenses and Annual IT Budget Template – Capital Expenditure |
| Beskrivelse | 1. Dette værktøj er målrettet facilitering af en årlig estimering af alle operationelle og kapitalomkostninger, som organisation X er nødt til at overveje i forbindelse med fornyelse af deres IT setup. 2. Disse værktøjer er mere strømlinede versioner af den ovenstående, mere intuitive og fleksible for mindre organisationer, professionelle, osv. |
| Filnavn | 1. RESET\_PR3\_IHF\_TOOL\_annual IT project budget template\_DK 2. RESET\_PR3\_IHF\_TOOL\_annual budget template for IT\_DK |
| Ressourcer (videoer, links) | N/A | |
| Tilhørende materiale | N/A | |
| Tilhørende PowerPoint | RESET\_PR3\_IHF\_Budgeting\_ppt\_DK | |
| Bibliografi | N/A | |
| Udarbejdet af | IHF asbl | |